## Slide 1: ICRA2018 RoboMaster AI挑战赛
徐小辉
2018年3月22日
Notes: 此页可以删除

## Slide 2: 目录 Contents
1
目前进度 & 技术报告
2
后续进度安排
3
比赛准备工作

## Slide 3: 目录 Contents
1
目前进度 & 技术报告
2
后续进度安排
3
比赛准备工作

## Slide 4: 目前进度 & 技术报告
目前进度
机械：测试版机器人完整，裁判系统未安装
比赛机器人开始加工，外购件已下单，预计3-31开始安装，4-3完成安装（含裁判系统）
嵌入式：1.Wifi通讯搭建完成；2.软硬件接口调试基本完成；3.妙算与主控协议制定初步完成
4.无遥控器主控版本初步修改中；5.自动步兵PID调试软件(调节所有电机PID参数)完成
1.添加里程计并调试成功；2.完善自动打击逻辑的相关代码；3.拨盘的硬件改造和软件调试；
4.底盘电机PID参数的调试
视觉：自动打击，装甲板识别，雷达定位
里程计node待测
策略：选用状态机。攻击性状态机已完成，包括巡逻、站桩输出、追击，寻路算法速度慢
逃跑策略和均势策略，强化学习环境bug

## Slide 5: 目前进度 & 技术报告
技术报告
时间：2018-4-10 提交内容要求：视频 + 文字
视频——Video Requirements:
Basic information such as school name etc.
Videos should be shot in places with the good illuminating condition
Do not demonstrate and no more than 5 minutes
On each part covers critical technology such as mechanical, detection, localization, planning, decision making, launching projectiles
Each procedure needs to come with subtitles or notes and explained
根据技术报告，最终国内外一共选择20-30支队伍

## Slide 6: 目前进度 & 技术报告
技术报告
时间：2018-4-10 提交内容要求：视频 + 文字
文字——Report Requirements:
·Hardware a) Mechanical Design b) Sensors c) Computer d) Others | Software In the beginning, use a system diagram to describe the software framework. a) Detection b) Localization c) Planning d) Launching Projectiles e) Decision-Making

## Slide 7: 目录 Contents
1
目前进度 & 技术报告
2
后续进度安排
3
比赛准备工作

## Slide 8: 后续进度安排
目前的进度：距离比赛有较大差距
后续进度安排：
4-6~4-9 加班赶进度，制作出一辆初版机器人，完成整个基本功能，技术报告提交
比赛初版机器人 ，机械4-5完成（欧政熠），嵌入式4-6完成（叶龙，杨刚），视觉4-9完成（潘光华、张彪），策略（王涌壮、余天依、刘文通）
4-30 两辆参赛机器人完成，软件各个部分确定，开始在场地中测试。比赛10人名单确定，随队名单（5人左右）确定
5-18 东西打包，准备出发；5-19~5-26 比赛

## Slide 9: 目录 Contents
1
目前进度 & 技术报告
2
后续进度安排
3
比赛准备工作

## Slide 10: 比赛准备工作
比赛最终名单10人，随队比赛人数（5人）根据赞助商以及队员意愿确定
比赛机器人及设备运输
签证（护照 + 澳大利亚签证）
差旅费（自己承担一部分，比赛奖金承担一部分(大疆差旅费$1000)，赞助商赞助待定）
机票——？*2 = ￥？
住宿+饮食—— (400+100)*7 = ￥3500
ICRA参会费：$495 (每人) —— 技术报告通过后可申请免除

## Slide 11
谢 谢！